EEST Nº 2

Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 “Educación y Trabajo”

ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN MoSCoW DE CASOS DE USO

Sistema de registro automático de asistencia escolar

Tótems NFC · App Multiplataforma · EEST N°2 · Mar del Plata

Técnico en Programación - 7°2ª

| Versión | 0.1 |
| --- | --- |
| Fecha | Julio 2026 |
| Estado | Priorización MoSCoW de la Fase 1 (clasificación de los 19 CU) |
| Método | Priorización MoSCoW (DSDM): Must / Should / Could / Won’t sobre el timebox de la Fase 1 |
| Insumos | Visión v1.8 · Especificaciones de Relevamiento v0.2.10 · Casos de Uso Fully Dressed v1.7 (19 CU) |

## Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Julio 2026 | Versión inicial: clasificación MoSCoW de los 19 casos de uso sobre el timebox de la Fase 1 (piloto, despliegue mono-tótem). Criterio de corte documentado; siete casos limítrofes analizados y resueltos (sección 4); las funcionalidades exclusivas de multi-tótem quedan como Won’t de la Fase 1. Sin impacto sobre la Estimación UCP v0.4: el método de Karner pondera todos los CU con independencia de su prioridad. | Grupo Prácticas |

# Índice de Contenidos

1. Propósito y método	1

2. Criterio de corte	2

3. Clasificación de los 19 casos de uso	3-4

4. Casos limítrofes y su resolución	5

5. Won’t de la Fase 1: funcionalidades exclusivas de multi-tótem	6

6. Independencia respecto de la estimación UCP	7

7. Criterios para revisiones futuras	8

# 1. Propósito y método

Este documento clasifica los 19 casos de uso de la Fase 1 con el método MoSCoW (Must / Should / Could / Won’t, del método DSDM): cada caso de uso se asigna a una clase según cuán necesario es dentro del timebox de referencia. La clasificación ordena el alcance del piloto y deja una regla explícita para negociar recortes sin re-derivar prioridades.

El timebox de referencia es la Fase 1 (piloto) con despliegue mono-tótem, tal como la definen los criterios de éxito de la Visión v1.8 (sección 3.3) y la declaración de despliegue mínimo del Relevamiento v0.2.10 (sección 5). La prioridad de un caso de uso no mide su valor absoluto: mide su necesidad relativa dentro de ese timebox. Un Should no es prescindible; es negociable.

Insumos: Visión v1.8 (objetivos OBJ-01 a OBJ-05 y criterios de éxito), Especificaciones de Relevamiento v0.2.10 (núcleo mono-tótem, sección 5.2, y funcionalidades multi-tótem, sección 5.1) y Casos de Uso Fully Dressed v1.7 (19 CU y pirámide NEC / FEAT / RF-RNF, secciones 3 y 5).

# 2. Criterio de corte

Reglas de asignación de clase:

- Must: sin el caso de uso, el piloto no puede validar alguno de los cinco criterios de éxito de la Visión 3.3, deja alumnos sin posibilidad de registro, o el sistema incumple una obligación legal. La Fase 1 no se entrega sin esto.

- Should: objetivo relevante de stakeholders con dolor real, pero el procedimiento vigente en papel (o una consulta manual) sostiene el piloto mientras tanto. Se planifica dentro de la Fase 1; si el timebox aprieta, es lo primero que se renegocia.

- Could: valor real pero omisión de bajo costo dentro del piloto, o valor degradado mientras el despliegue sea mono-tótem.

- Won’t (por esta vez): requiere dos o más tótems para tener sentido operativo (Relevamiento 5.1) o queda fuera del timebox por decisión explícita. Se re-evalúa al planificar el despliegue multi-tótem; no es un descarte definitivo.

Reglas de desempate:

- Si el caso de uso traza directo a un criterio de éxito de la Visión 3.3 o a una obligación legal exigible durante el piloto, es Must.

- Si el workaround vigente (papel o consulta manual) sostiene el piloto sin pérdida de datos, es Should como máximo.

- La dependencia manda: la precondición de un Must es Must (caso CU-08 respecto de CU-01).

Los requisitos no funcionales legales y de seguridad (Ley 25.326, Ley 26.743, RBAC, hash irreversible del UID) no se clasifican: son invariantes transversales que condicionan a todas las clases y no forman parte del alcance negociable.

# 3. Clasificación de los 19 casos de uso

Las clasificaciones que quedaban entre dos clases se desarrollan con su análisis y resolución en la sección 4.

| CU | Caso de uso | Clase | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar presencia mediante tarjeta SUBE | Must | Traza a OBJ-01 y al criterio de registro en menos de 2 s; núcleo del producto. |
| CU-02 | Registrar presencia mediante ingreso manual de DNI | Must | OBJ-02; único método alternativo: sin él, el alumno sin tarjeta queda sin registro. |
| CU-03 | Operar el tótem en modo offline ante pérdida de conectividad | Must | OBJ-04 y criterio de éxito de operación offline. |
| CU-04 | Sincronizar registros pendientes al recuperar conectividad | Must | Contraparte del offline: el criterio exige recuperar los registros pendientes sin pérdida. |
| CU-05 | Encender o apagar el tótem mediante botón físico | Must | RF-05 protege la cola local en el apagado: condición operativa de la garantía sin pérdida en el uso diario. |
| CU-06 | Visualizar el panel de asistencia en tiempo real | Must | OBJ-03 y criterio de actualización en hasta 3 s. |
| CU-07 | Corregir manualmente un registro de asistencia | Must | Sin corrección auditada (RNF-06), los errores del registro automático quedan incorregibles y degradan el RITE. |
| CU-08 | Vincular tarjeta SUBE con alumno | Must | Precondición de CU-01: sin vinculación no hay registro NFC. |
| CU-09 | Registrar un retiro anticipado de un alumno | Should | Valor alto, pero el procedimiento papel vigente sostiene el piloto. |
| CU-10 | Marcar una inasistencia como falta no computable | Must | Exactitud del RITE (RF-17): las faltas no computables deben excluirse del cómputo desde el primer día. |
| CU-11 | Completar el libro de aula diario | Should | Necesidad central del Profesor (E2/E4), con el libro papel vigente como respaldo durante el piloto. |
| CU-12 | Consultar las notificaciones de cambios sobre la planilla | Should | Necesidad explícita de E2/E4; costo bajo una vez que el sistema registra los cambios del Preceptor. |
| CU-13 | Consultar la planilla de asistencia del propio curso | Should | Artefacto central del Profesor (Relevamiento 2.4); workaround: consulta al Preceptor. |
| CU-14 | Consultar el historial de asistencia propio | Should | Autoconsulta declarada en la Visión (NEC-09); comparte infraestructura y prioridad con CU-15. |
| CU-15 | Consultar el historial de asistencia del hijo o tutelado | Should | Transparencia hacia la familia (NEC-09); el valor proactivo lo entrega CU-16. |
| CU-16 | Recibir notificación automática de eventos relevantes | Should | Motor del valor contra el ausentismo (E1/E3); el piloto valida sus criterios sin la integración Email/WhatsApp. Primer candidato a subir. |
| CU-17 | Revisar reportes y estadísticas institucionales de ausentismo | Should | La exportación Excel/PDF está marcada para Fase 1 (FEAT-27); workaround: consultas manuales para la Dirección. |
| CU-18 | Supervisar el estado operativo de los tótems y atender alertas técnicas | Could | Multi-tótem degradado: con un único dispositivo la supervisión presencial alcanza; sube al pasar a multi-tótem. |
| CU-19 | Cerrar el ciclo lectivo e inicializar el siguiente | Should | La Fase 1 no abarca el fin del ciclo; la política de retención (criterio legal) se cumple por diseño y el cierre se ejecuta después. |

Resultado: nueve Must, nueve Should y un Could. Ningún caso de uso completo queda en Won’t: las exclusiones de la Fase 1 son funcionalidades internas exclusivas del despliegue multi-tótem (sección 5).

# 4. Casos limítrofes y su resolución

Siete clasificaciones quedaban entre dos clases. Cada una se resolvió el 2026-07-03 contrastando el costo de omisión dentro del piloto con el criterio de corte de la sección 2; el análisis y la resolución quedan asentados para no reabrir el debate sin elementos nuevos.

| CU | Borde | Análisis | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-16 | Must / Should | La comunicación con la familia es el motor del valor contra el ausentismo, pero el piloto valida sus cinco criterios sin la integración Email/WhatsApp. | Should. |
| CU-19 | Must / Should | Depende del alcance temporal: solo sería Must si la Fase 1 llegara al cierre del ciclo lectivo. | Should: la Fase 1 termina antes del cierre del ciclo. |
| CU-09 | Must / Should | El procedimiento de retiros a papel que se encuentra vigente puede de momento sostener la versión piloto del sistema, mas es un factor importante para la trazabilidad digital. | Should. |
| CU-11 | Must / Should | El libro de aula papel sigue vigente durante el piloto. | Should. |
| CU-12 | Should / Could | Necesidad explícita, con costo de construcción bajo. | Should. |
| CU-14 | Should / Could | Valor individual menor que CU-15, sobre la misma infraestructura y con costo bajo de construcción. | Should: la autoconsulta del alumno acompaña a CU-15. |
| CU-18 | Should / Could | En mono-tótem la supervisión presencial alcanza. | Could; sube al pasar a multi-tótem. |

CU-05 también era limítrofe Must/Should y se resolvió Must directamente: la cadena entre RF-05, la cola local y el criterio de éxito de recuperación sin pérdida no admite lectura alternativa.

# 5. Won’t de la Fase 1: funcionalidades exclusivas de multi-tótem

Las siguientes funcionalidades llevan la marca [Multi-tótem] pura en el Relevamiento (sección 5.1): con un solo dispositivo no tienen sentido operativo o se desactivan. No son deuda técnica: son alcance de la fase de escalado.

| Funcionalidad | Ubicación | Se re-evalúa en |
| --- | --- | --- |
| Whitelist temporal editable por el Preceptor (RF-20) | Capacidad del panel, en conexión con CU-06 y CU-07 | Despliegue multi-tótem |
| Detección de salón divergente | CU-01, extensión 5c | Despliegue multi-tótem |
| Plan de contingencia ante cambio de aula | Relevamiento 2.1 | Despliegue multi-tótem |
| Métricas comparativas o de carga entre tótems | CU-18 | Despliegue multi-tótem |

Las funcionalidades marcadas [Multi-tótem degradado] (sincronización multi-dispositivo de CU-04, panel de flota de CU-18, reportes segmentados por salón) sí operan en mono-tótem con alcance reducido y conservan la clase asignada en la sección 3.

# 6. Independencia respecto de la estimación UCP

Esta clasificación no modifica la Estimación UCP v0.4 ni sus números congelados (247,09 UCP extendido; 4.942 h sin factor de arquitectura; 4.723 h con factor; baseline de Karner 244,76 UCP y 4.895 h). El método de Karner pondera los 19 casos de uso por su complejidad transaccional, con independencia de la prioridad de entrega. Si en el futuro una decisión de alcance eliminara un caso de uso completo, correspondería un recálculo explícito; ese escenario no se da en esta versión.

# 7. Criterios para revisiones futuras

- El criterio de corte de la sección 2 queda fijado. Un caso de uso nuevo se clasifica aplicando esas reglas; el criterio no se re-deriva.

- Reclasificar un caso limítrofe existente exige reabrir el análisis de la sección 4 con elementos nuevos y asentar la resolución en una versión nueva de este documento.

- Ascensos previstos: CU-16 es el primer candidato a Must si la fase siguiente incluye la integración Email/WhatsApp; CU-18 sube a Should al pasar a despliegue multi-tótem; CU-19 sube a Must si el timebox llega al fin del ciclo lectivo.

- Los requisitos no funcionales legales (Ley 25.326, Ley 26.743) no entran en ninguna negociación de alcance.

- Este documento no altera números de estimación: la regla de números sagrados sigue rigiendo sobre la Estimación UCP v0.4.